- ПРОЕКТ

- Утверждена - Постановлением администрации - Осинниковского городского округа - от ____________ № ___________

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

- Раздел 1. Паспорт

- муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.» | Отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа, отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, заведующая отделом охраны окружающей среды, природных ресурсов и труда администрации Осинниковского городского округа |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа, отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа, заведующая отделом охраны окружающей среды, природных ресурсов и труда администрации Осинниковского городского округа |
| Участники муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа, отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» г. Осинники, Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный участок по городу Осинники» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - до 15.10.2017г. утвердить (скорректировать) с учетом общественного обсуждения «Правила благоустройства территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»; - до 20.12.2017г. завершить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»; - до 20.12.2017г. утвердить администрацией Осинниковского городского округа муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2018 – 2022 гг.» |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Осинниковского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Осинниковского городского округа. - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Осинниковского городского округа. - Утверждение (корректировка) «Правил благоустройства территории муниципального образования – Осинниковский городской округ», в соответствии с Методическими Рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Благоустройство дворовых территорий Осинниковского городского округа. - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Осинниковского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий МКД; - Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД; - Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды; - Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан; - Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий; - Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 11 650 900 рублей, из них: 7 300 000 рублей - за счет средств федерального бюджета; 2 700 000 рублей - за счет средств областного бюджета; 500 000 рублей – за счет средств местного бюджета; 1 150 9000 рублей – за счет внебюджетных источников. в том числе на благоустройство дворовых территорий 7 967 566,67 рублей, в т.ч.: 4 866 666,67 рублей - за счет средств федерального бюджета; 1 800 000 рублей - за счет средств областного бюджета; 150 000 рублей – местный бюджет; 1 150 900 рублей - за счет внебюджетных источников. в том числе на благоустройство иных объектов инфраструктуры (территории общего пользования) 3 683 333,33 рублей: 2 433 333,33 рублей - за счет средств федерального бюджета; 900 000 рублей - за счет средств областного бюджета; 350 000 рублей - за счет средств местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Осинниковского городского округа. - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Осинниковского городского округа. - Утверждение (корректировка) правил благоустройства территории муниципального образования – Осинниковский городской округ - 1. |

Раздел 2. Характеристика  текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Анализ сферы благоустройства в Осинниковском городском округе показал, что в последние годы в муниципальном образовании проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время, в вопросах благоустройства города имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за недостаточного объема финансирования.

В 2014 году в городе выполнен ремонт дорожного покрытия дороги и тротуаров по ул.50 лет Октября - Северный проезд в объеме 19,9 тыс.м2. Впервые, в городе, при устройстве асфальтового покрытия был применен новый материал – щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Преимущество ЩМА перед другими марками асфальта в большей степени обусловлено присутствием в составе смеси большего количества каменного материала – щебня и минерального порошка. При движении транспорта зерна крупных фракций щебня контактируют между собой, и нагрузка равномерно распределяется на значительной площади покрытия, таким образом, предотвращается неравномерный износ покрытия и образование колеи. В то же время, мелкие фракции щебня вместе с песком и минеральным порошком, смешавшись с битумом, образуют «мастику», заполняющую поры покрытия, придавая ему прочность и препятствуя попаданию воды и разрушению покрытия.

Так же, в 2014 году было выполнено асфальтирование подъездной дороги общей площадью 2,1 тыс.м2 к многоквартирному жилому дому №70 по ул. Ленина, до 2014г. на данном участке  дороги асфальтобетонное покрытие  вообще отсутствовало, выполнен ремонт 8 дворовых территорий (ул. Студенческая, 1, 3, 5, 7; ул. Революции, 5; ул. 50 лет Октября, 19, 21; ул. Победы, 16) с обустройством парковочных мест для автотранспорта, было заасфальтировано 6,6 тыс.м2 дорожного полотна, при чем 80% финансировал местный бюджет, оставшиеся 20% софинансировали собственники МКД.

В 2015 году были выполнены следующие работы по благоустройству:

- ямочный ремонт центральных дорог площадью более 12 тыс.м2: ул. Революции, Победы, Ефимова, Магистральный проезд, 50 лет Рудника, Ленина;

- в городском парке  обустроены пешеходные тротуары общей площадью 1,4 тыс.м2, создана дополнительная зона отдыха «Парк Юрского периода»;

- открыт памятник «Петра и Февронии» с обустройством зоны отдыха;

- ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий, с обустройством  дополнительных парковочных мест для легкового автотранспорта (85% из местного бюджета, 15%  - собственники МКД) по следующим адресам: ул. Революции, 23; ул. Советская, 4; въезд по ул. 50 лет Руднику, 18.

В 2016г. в Осинниковском городском округе выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров общей площадью 13,1 тыс. м2 и устройство двух искусственных  неровностей  на пешеходном переходе в районе  ул.  Чайковского, выполнен ремонт парка «Мир» п.Тайжина, установлено новое спортивное оборудование.

2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий

В Осинниковском городском округе 412 многоквартирных дома, основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. Количество дворовых территорий, находящихся на обслуживании управляющих компаний и обслуживающих организаций, составляет 342 ед. площадью 644,2 тыс. кв.м.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на придомовых территориях имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов.

В ряде дворов отсутствует необходимый набор малых форм и обустроенных площадок, отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, не соответствие  вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.» представлен в приложении 6.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы |  |  | Год формирования муниципальной программы 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 91 | 100 | 110 | 119 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 26,6 | 29,2 | 32,1 | 35,0 |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | - | - | - | 18 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 5,2 | 9,6 | 14,0 | 16,7 |

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Общее количество территорий общего пользования в Осинниковском городском округе составляет 13 ед.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города Осинники.

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий города

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы |  |  | Год формирования муниципальной программы 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 7,6 | 23,1 | 30,8 | 38,5 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | - | 2 | 1 | 1 |

Раздел 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

3.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Осинниковского городского округа;

3.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города.

Таблица 3

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий города | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 35 |
|  |  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 38,5 |
| 2. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Осинники | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 119 |
|  |  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 18 |
|  |  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 16,7 |
| 3. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Осинники | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 |
|  |  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | 1 |
| 4. | Задача 3. Утверждение (корректировка) «Правил благоустройства территории муниципального образования – Осинниковский городской округ» | Утверждение (корректировка) «Правил благоустройства территории муниципального образования – Осинниковский городской округ» в соответствии с Методическими Рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | единица | 1 |

3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

3.4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

3.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы  позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

3.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 9, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городу составит 35,0 %.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - 1.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 3 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  (приложение 4 к программе),

-  нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 5 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного  перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 7 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2017 год (приложение 11 к программе).

Раздел 4. Подпрограмма, входящие в состав муниципальной программы

4.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования – Осинниковский городской округ"

4.1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа.

4.1.2. Исполнители подпрограммы: отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники

4.1.3. Участники подпрограммы: Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный участок по городу Осинники»

4.1.4. Срок реализации подпрограммы: 2017 год.

4.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы муниципальной программы, составляет 7 8967 566,67 рублей, из них: тыс. рублей, в т.ч.:

- 4 866 666,67 рублей - за счет средств федерального бюджета;

- 1 800 000 рублей - за счет средств областного бюджета;

- 150 000 рублей – за счет средств местного бюджета;

- 1 150 9000 рублей - за счет внебюджетных источников.

4.1.6. Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

4.1.7. Задачи подпрограммы:

а) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД,

б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

4.1.8. Целевые показатели подпрограммы:

а)  количество благоустроенных дворовых территорий   -  9;

б) количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды  18;

в) доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан  35%.

4.1.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание комфортной среды проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечение водоотведения поверхностных стоков и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017 год» в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу  на 2018-2022 годы  по результатам ранжирования.

Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Осинниковского городского округа, являющемся приложением 7 к настоящей программе.

4.1.10. Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

4.1.11. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ, на которых планируется благоустройство в текущем году представлен в приложении 9.

Таблица 4

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач подпрограммы

| N п/п | Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2016 год | Год реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования – Осинниковский городской округ | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | - | 119 18 16,7 |
|  |  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | - |  |
|  |  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - |  |

4.2. Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования муниципального образования – Осинниковский городской округ"

4.2.1. Ответственные исполнители подпрограммы: отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа, отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа.

4.2.2. Исполнители подпрограммы: отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа, отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники, Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление».

4.2.3. Участники подпрограммы: отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа, отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники, Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление».

4.2.4.  Срок реализации подпрограммы: 2017 год.

4.2.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы муниципальной программы, составляет 3 683 333,33 рублей, в т.ч.:

- 2 433 333,33 рублей - за счет средств федерального бюджета;

- 900 000 рублей - за счет средств областного бюджета;

- 350 000 рублей - за счет средств местного  бюджета.

4.2.6. Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

4.2.7. Задачи подпрограммы:

а) увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

4.2.8. Целевые показатели подпрограммы:

а) количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -1;

б) количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования -1 .

4.2.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания;

б) повышение комфортности проживания населения;

в) обеспечение условий для отдыха;

г) обеспечение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.2.10. Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

4.2.11. Адресный перечень территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ, на которых планируется благоустройство в текущем году представлен в приложении 10.

Таблица 5

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач подпрограммы

| N п/п | Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2016 год | Год реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования -Осинниковского городского округа | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 4 | 5 |
|  |  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | 1 | 1 |

Раздел 5. Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы

5.1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, приведено в Приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 6. Система управления реализацией муниципальной программы

6.1. Ответственными исполнителями муниципальной программы являются отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа, отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа

6.2. Исполнителями муниципальной программы являются:

а) отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа;

б) отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа;

в) отдел архитектуры и градостроительства Администрации Осинниковского городского округа;

г)  Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники;

д) Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление»;

е) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный участок по городу Осинники».

6.3. Участниками муниципальной программы являются:

а) отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа;

б) отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа;

в) отдел архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа;

г)  Муниципальное унитарное предприятия «Управление городским хозяйством» города Осинники;

д) Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление»;

е) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный участок по городу Осинники»;

ж) заинтересованные лица.

6.4. Ответственные исполнители муниципальной программы:

а) координируют деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы;

б) выполняют функции исполнителя муниципальной программы в части, касающейся их полномочий;

в) запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ответов на запросы контролирующих органов;

г) осуществляют оценку эффективности реализации муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

д) готовят в срок до 31 декабря  текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

6.5. Исполнители программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

в) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.6. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.7. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.8. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Осинниковского городского округа и муниципальную программу.

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

| Наименование | Заказчик-координатор | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования – Осинниковский городской округ" | Отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа | федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 935 | 0503 | 11400L5550 | 244 | 4 866 666,67 1 800 000 150 000 1 150 900 |
| Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования муниципального образования –Осинниковский городской округ" | Отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа | федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 935 | 0409 | 11400L5550 | 244 | 2 433 333,33 900 000 350 000 |

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

Перечень

основных мероприятий  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий Осинниковского городского округа | Отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа | май 2017г. | декабрь 2017г. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Осинники |
| 2. Благоустройство территории общего пользования (аллея ул. Победы, 33-54/1) | Отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа | май 2017г. | декабрь 2017г. | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Осинники |
| 3. Утверждение (корректировка) «Правил благоустройства территории муниципального образования – Осинниковский городской округ», в соответствии с Методическими Рекомендациями Минстроя России | Отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа | май 2017г. | декабрь 2017г. | Утверждение (корректировка) «Правил благоустройства территории муниципального образования – Осинниковский городской округ», в соответствии с Методическими Рекомендациями Минстроя России |

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| 1. Ремонт дворовых проездов |  |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |
| Уличный фонарь |  |
| 3. Установка скамеек |  |
| Скамья | Скамья без спинки Характеристики:; Длина - 1500 мм; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм.. |
| Скамья со спинкой | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина - 1500 мм; Ширина – 470 мм; Высота - 850 мм.. |
| 3. Установка урн |  |
| Урна | Урна металлическая Характеристики:; Длина - 400 мм; Ширина – 400 мм; Высота - 500 мм.. |

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017 год»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Расчистка прилегающей территории |
| 5 | Иные виды работ |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ:

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посадка газонов | м2 | 439,0 |
| 2. | Устройство клумбы (без стоимости рассады) | м2 | 670,0 |
| 3. | Устройство цветника (без стоимости рассады) | м2 | 1263,0 |
| 4. | Посадка кустарника (без стоимости саженца) | шт. | 732,0 |
| 5. | Посадка деревьев (без стоимости саженца) | шт. | 1940,0 |
| 6. | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации (за 1 раз) | м2 | 65,0 |
| 7. | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника | шт. | 14134,0 |
| 8. | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника | шт. | 3193,0 |
| 9. | Стоимость установки урны | шт. | 4516,5 |
| 10. | Стоимость установки скамьи | шт. | 5070,33 |
| 11. | Стоимость установки дивана | шт. | 8330 |
| 12. | Стоимость качели двойной | шт. | 21562,33 |
| 13 | Стоимость качели одинарной | шт. | 14695 |
| 14 | Стоимость подвеса | шт. | 5231 |
| 15. | Стоимость карусели | шт. | 35620,67 |
| 16. | Стоимость горки | шт. | 34854 |
| 17. | Стоимость песочницы (2х2) | шт. | 9984,33 |
| 18. | Стоимость песочницы (1,4х1,4) | шт. | 7736,67 |
| 19. | Стоимость качели-балансира | шт. | 14004,33 |

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017 год»

Единичные расценки

на ремонт дворовых проездов

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость замены бортового камня | м.п. | 1572,0 |
| 2. | Стоимость установки бортового камня | м.п. | 1279,0 |
| 3. | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием | м2 | 117,0 |
| 4. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1381,0 |
| 5. | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара (с заменой 10%) | м2 | 543,0 |
| 6. | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 802,0 |
| 7. | Устройство тротуара из плитки | м2 | 1081,0 |
| 8. | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 4164,0 |
| 9. | Стоимость установки урны | 1 шт. | 2796,0 |

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017 год»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

| Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Разработка и публикация порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу | контрольная точка | Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники | 28.03.2017г |  |  |  |
| Разработка, утверждение и публикация порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | контрольная точка | Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники | 28.03.2017г. |  |  |  |
| Разработка и публикация проекта муниципальной программы для обсуждения (срок обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) | контрольная точка | Отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники | 31.03.2017г. |  |  |  |
| Разработка, утверждение и публикация порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы | контрольная точка | Отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники |  | 30.04.2017г. |  |  |
| Утверждение муниципальной программы с учетом общественного обсуждения | контрольная точка | Отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники |  | 15.05.2017г. |  |  |
| Утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а так же дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой территории. | контрольная точка | Отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа |  | 01.07.2017г. |  |  |
| Завершить реализацию муниципальной программы | этап | Отдел капитального строительства администрации Осинниковского городского округа, отдел координации работ по жизнеобеспечению города администрации Осинниковского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа, Муниципальное унитарное предприятие «Управление городским хозяйством» города Осинники, Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный участок по городу Осинники», заинтересованные лица |  |  |  | 31.12.2017г. |

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               			Л.А. Скрябина

Приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

- Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Осинниковского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

- Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц.

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются представителями заинтересованных лиц в МКУ «ЖКУ».

Документами, подтверждающими финансовое участие заинтересованных лиц являются копии платежных поручений о перечислении средств на специальный счет МКУ «ЖКУ». Копии платежных поручений предоставляются не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленных Соглашением порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие должны быть предоставлены:

- отчет лиц, уполномоченных собственниками помещений в многоквартирном доме (управляющие организации, ТСЖ, ЖК, Совет дома) с информацией о проведении мероприятий с трудовым участием граждан;

- фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие граждан предоставляются уполномоченными представителями в МКУ «ЖКУ» не позднее 10 календарных дней со дня окончания проведения работ.

2.4. Исполнение мероприятий Программы в части приобретения детского (спортивного) игрового оборудования, дополнительных элементов обустройства, малых архитектурных форм и иных видов работ, финансирование которых, согласно протоколу собрания собственников, производится полностью (100%) из средств собственников, может производиться заинтересованными лицами самостоятельно, путем заключения и исполнения уполномоченными ими лицами (управляющие организации, ТСЖ, ЖК) договоров поставки (подряда).

- Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2017г.» предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на специальный лицевой счет, открытый Муниципальному бюджетному учреждению «Жилищно-коммунальное управление» (далее – МКУ «ЖКУ») для учета средств, поступающих от юридических и физических лиц.

3.2. МКУ «ЖКУ» заключает с заинтересованными лицами, уполномоченными собственниками, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, Соглашения в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а так же исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанных в дизайн-проекте и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам проведения процедур закупок, предусмотренных положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же с учетом фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания Соглашения.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. МКУ «ЖКУ» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Денежные средства, поступившие от заинтересованных лиц МКУ «ЖКУ» считаются поступившими в доход бюджета Осинниковского городского округа с момента их зачисления на специальный лицевой счет МКУ «ЖКУ».

В течение 10 рабочих дней с момента подписания Соглашения МКУ «ЖКУ» направляет в Финансовое управление города копию заключенного Соглашения.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования МКУ «ЖКУ» как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.5. МКУ «ЖКУ» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования – Осинниковский городской округ данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

МКУ «ЖКУ» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МКУ «ЖКУ» на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2017г.» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2017г.» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями Соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. МКУ «ЖКУ» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

- Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МКУ «ЖКУ» в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. МКУ «ЖКУ» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине собственников и/или подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017 год

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Осинниковского городского округа, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Осинниковского городского округа, на которых планируется благоустройство, в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 7 к программе. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 2, 3 к Программе.

Адресный перечень территорий общего пользования Осинниковского городского округа, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 8 к программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Осинниковский городской округ, а также территорий общего пользования Осинниковского городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно дизайн-проектам, разработанным и утвержденным согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Осинниковского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ, на которых планируется благоустройство в текущем году

- ул. Революции, 19;

- ул. Революции, 21;

- ул. Революции, 23;

- ул. Революции, 25;

- ул. Ефимова, 10;

- ул. Ефимова, 12;

- ул. Ефимова, 14;

- ул. Ефимова, 8/1;

- ул. Ефимова, 8/2.

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

Адресный перечень территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ, на которых планируется благоустройство в текущем году

- Аллея ул. Победы, 33 – 54/1.

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина

Приложение 11 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Осинниковский городской округ на 2017г.»

Порядок

разработки, обсуждения и утверждения  дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, расположенных на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, расположенных на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2017г.» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования – Осинниковский городской округ, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ и территорий общего пользования осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации Осинниковского городского округа (далее – Отдел) в течение пятнадцати дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования – Осинниковский городской округ.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Управление уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Отделом в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования – Осинниковский городской округ осуществляется с участием представителей Отдела, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, один экземпляр хранится у уполномоченного лица и один экземпляр хранится в Отделе.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в отделе.

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                               Л.А. Скрябина