Перечень мероприятий регионального проекта «Жилье»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Результат: обеспечен ввод жилья в рамках мероприятий  по стимулированию программ развития жилищного строительства (млн. кв. метров) | 01.01.2019  (далее ежегодно по результатам отбора заявок в Минстрое России) | 31.12.2019  (далее ежегодно по результатам отбора заявок в Минстрое России) | Кемеровский городской округ на 2019 год  (далее по результатам отбора заявок в Минстрое России) | Заявка Кемеровской области на участие в проекте «Ипотека и арендное жилье» прошла отбор в Минстрое России, заключено соглашение с Минстроем России |  |
| 1.1. | Мероприятие: формирование и направление  на рассмотрение заявок муниципальных образований  на участие в мероприятиях по стимулированию программ жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 01.03.2019  01.03.2020  01.03.2021  01.03.2022  01.03.2023 | 31.03.2019  31.03.2020  31.03.2021  31.03.2022  31.03.2023 | Участвуют муниципальные образования, заявки которых соответствуют установленным требованиям |  |
| 1.2. | Мероприятие: заключение соглашений на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований  на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 01.04.2019  01.04.2020  01.04.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.07.2019  31.07.2020  31.07.2021  31.07.2022  31.07.2023  31.07.2024 |  |
| 2. | Результат: реализация мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство  и территориальное планирование», утвержденным распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 №95-р | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Все муниципальные образования Кемеровской области |  |  |
| 3. | Результат: реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти Кемеровской области, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, а также молодых семей | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Участвуют муниципальные образования в соответствии  с доведенными лимитами бюджетных средств |  |
| 3.1. | Мероприятие: сформированы и представлены в департамент строительства Кемеровской области списки граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области |  |  |
| 3.2. | Мероприятие: заключение соглашений на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 01.03.2019  01.03.2020  01.03.2021  01.03.2022  01.03.2023  01.03.2024 | 30.04.2019  30.04.2020  30.04.2021  30.04.2022  30.04.2023  30.04.2024 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие: выдача государственных жилищных сертификатов, свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, заключение договоров на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, заключение договоров на предоставление долгосрочных целевых бюджетных займов | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |