Перечень мероприятий регионального проекта «Чистая вода»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Проведение муниципальными образованиями Кемеровской области инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии  с методическими рекомендациями по инвентаризации | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Проект приказа Минстроя России об утверждении методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения и форм мониторинга и отчетности |  |
| 2. | Разработка в Кемеровской области  и в муниципальных образованиях Кемеровской области проектов программ повышения качества водоснабжения на 2019 год | 30.12.2018 | 10.02.2019 | Согласование, обсуждение и утверждение проектов программ повышения качества водоснабжения  на 2019 год в установленном порядке |  |
| 3. | Разработка в Кемеровской области  и в муниципальных образованиях Кемеровской области проектов программ повышения качества водоснабжения на период  с 2019 по 2024 год | 01.05.2019 | 01.09.2019 | Согласование, обсуждение и утверждение проектов программ повышения качества водоснабжения  на период с 2019 по 2024 год  в установленном порядке |  |
| 4. | Организовано заключение соглашений с муниципальными образованиями Кемеровской области о финансовой поддержке | 15.02.2019 | 31.12.2019 | Кемеровский городской округ | Софинансирование участия муниципального образования  в реализации мероприятий.  Соглашение о финансовой поддержке | В ГП вносятся изменения, замена на Беловский городской округ на 2019 – 2021гг., в дальнейшем будут определены территории на последующие годы |
| 5. | Реализация муниципальными образованиями Кемеровской области мероприятий, предусмотренных региональными и муниципальными программами повышения качества водоснабжения в соответствующем году | 15.02.2019 | 31.12.2019 | Отчет муниципального образования  в департамент жилищно -коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области |  |