Перечень мероприятий регионального проекта

«Цифровое государственное управление»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления на работу в автоматизированной информационной системе «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обязательное участие всех муниципальных образований Кемеровской области |  |  |
| 2. | Внедрение автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области» в организациях государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 3. | Внедрение и сопровождение информационной системы управления кадровым составом  в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области и органах местного самоуправления | 01.11.2020 | 30.06.2021 |